Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Каменском районе

Пензенской области на 2014 - 2020 годы» в 2017 году

Исполнитель Программы: Администрация Каменского района Пензенской области

| Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник Финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ВС) | Объем Финансирования, Предусмотренный на 2017 год, тыс. руб. | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1. «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог в Каменском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и искусственных сооружений на них | 2017 | МБ | 2424,0 | 2259,2 | 1855,2 | Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | «Каменка-Вирга»- с. Кочетовка- с. Адикаевка Текущий ремонт автодороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и искусственных сооружений на ней, расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка, строительный контроль при осуществлении капитального ремонта, ремонта и текущего ремонта автодороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и искусственных сооружений на ней | 2017 | МБ | 308,4 | 307,9 | 301,9 | Выполнены работы по ремонту автодороги «Каменка – Вирга – с. Кочетовка – с. Адикаевка» |  |
|  |  | 2017 | ОБ | 3990,3 | 3990,3 | 3795,5 | Выполнены работы по ремонту автодороги «Каменка – Вирга – с. Кочетовка – с. Адикаевка» |  |
| Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник Финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ВС) | Объем Финансирования, Предусмотренный на 2017 год, тыс. руб. | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.2.15. | «Каменка – Пачелма» - с. Безруково Ремонт автодороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и искусственных сооружений на ней, расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка | 2017 | МБ | 796,9 | 665,2 | 665,27 | Выполнены работы по ремонту автодороги «Каменка – Пачелма – с. Безруково |  |
| 1.2.24. | Подъезд к с.Владыкино Ремонт автодороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и искусственных сооружений на ней, расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка | 2017 | МБ | 1200,15 | 696,33 | 280,93 | Выполнены работы по ремонту автодороги «Подъезд к с. Владыкино» |  |
| Задача 3 Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Проектно-изыскательские работы, экспертиза проекта и сметной стоимости на ремонт автодороги «г.Каменка-с.Междуречье-с.Крыловка-с.Соболевка-с.Ахматовка» | 2017 | МБ | 1440,5 | 1188,5 | 788,5 | Выполнены работы |  |
| Итого по Подпрограмме 1. |  | 2017 | ФБ, ОБ, МБ | 10160,25 | 9107,43 | 7687,31 |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  | 2017 | ФБ | - | - | - |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  | 2017 | ОБ | 3990,3 | 3990,3 | 3795,5 |  |  |
| местные бюджеты (МБ) |  | 2017 | МБ | 6169,95 | 5117,13 | 3891,81 |  |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  | 2017 |  | - | - | - |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  | 2017 |  | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2. «Модернизация, капитальный ремонт и строительство объектов собственности Каменского района Пензенской области на 2014-2020 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение капитального ремонта и строительства учреждений физической культуры и спорта с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | г.Каменка, здание АУ «Олимп» по ул.Спортивная 2а Капитальный ремонт кровли | 2017 | МБ | 3161,8 | 3096,6 | 1701,3 | Проведены работы по ремонту кровли |  |
| Задача 4. Обеспечение капитального ремонта и строительства учреждений образования с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | с.Кикино, Каменского района, ул.Центральная 2, Пензенской области, МОУ СОШ с.Кикино Каменского района Ремонт внутренних помещений спортзала | 2017 | МБ | 116,2 | 116,2 | 116,2 | Проведены работы по ремонту внутренних помещений спортзала |  |
|  |  | 2017 | ОБ | 158,1 | 158,1 | 158,1 |  |  |
|  |  | 2017 | ФБ | 1278,9 | 1278,9 | 1278,9 |  |  |
| 2.4.12. | Строительство пристроя к муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе с.Кобылкино Каменского района», изготовление проектно-сметной документации на пристрой к зданию МОУ СОШ с.Кобылкино | 2017 | МБ | 38,0 | 38,0 | 38,0 | Проведены работы по строительству пристроя |  |
| 2.4.22 | МОУ СОШ №8 г.Каменка Пензенской области ул.Ворошилова,18 А Капитальный ремонт кровли | 2017 | МБ | 3094,0 | 2416,4 | 2416,4 | Проведены работы по капитальному ремонту кровли |  |
|  |  | 2017 | ОБ | 4244,2 | 4244,2 | 4244,2 |  |  |
| Задача 5. Обеспечение капитального ремонта административных зданий с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | г.Каменка, Каменского района Пензенской области, здание Архива администрации Каменского района, ул.Советская,11 Ремонт мягкой кровли | 2017 | МБ | 100,0 | 68,86 | 68,86 |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2. |  | 2017 | ФБ, ОБ, МБ | 12191,1 | 11417,26 | 10022,05 |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  | 2017 | ФБ | 1278,9 | 1278,9 | 1278,9 |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  | 2017 | ОБ | 4402,3 | 4402,3 | 4402,3 |  |  |
| местные бюджеты (МБ) |  | 2017 | МБ | 6509,9 | 5736,06 | 4340,85 |  |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  | 2017 | - | - | - | - |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  | 2017 | - | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности МКУ «УКС Каменского района»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение деятельности МКУ «УКС Каменского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Денежное содержание | 2017 | МБ | - | - | - | - |  |
| Итого по Подпрограмме 3. |  | 2017 | МБ | - | -/ | - | - |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты (МБ) |  | 2017 | МБ | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  | 2017 | - | - | - | - |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  | 2017 | - | - | - | - |  |  |
| Итого по Программе |  | 2017 | ФБ, ОБ, МБ | 22351,35 | 20524,69 | 17709,36 |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  | 2017 | ФБ | 1278,9 | 1278,9 | 1278,9 |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  | 2017 | ОБ | 8392,6 | 8392,6 | 8197,8 |  |  |
| местные бюджеты (МБ) |  | 2017 | МБ | 12679,85 | 10853,19 | 8232,66 |  |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  | 2017 | - | - | - | - |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  | 2017 | - | - | - | - |  |  |